TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO · DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Daily Scrum — quem é quem no projeto Barbearia Prumo

Papéis do framework Scrum e o papel de cada integrante no sistema Style Relo Barber

Figura 1 — O ambiente real da barbearia, onde o sistema é usado (foto do próprio projeto).

# 1. O que é a Daily Scrum (e por que ela está neste projeto)

A Daily Scrum é a reunião diária de 15 minutos do framework Scrum em que o time inspeciona o progresso rumo ao objetivo da Sprint e ajusta o plano do dia. Cada pessoa responde, em pé e olhando para o quadro: o que fiz ontem, o que farei hoje e o que está travando o meu trabalho. No nosso projeto ela aconteceu no formato assíncrono: como a equipe se encontrou fora do horário comum, cada integrante publicou a sua daily no grupo do time (e o resultado do dia virou commit no GitHub) — o que deixou rastro verificável de quem fez o quê, quando e por quê.

## 2. Papéis do Scrum no projeto

| Papel | Quem exerce | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Matheus Moura | Cuida do Product Backlog: o que entra, o que sai e por quê. Fala pela barbearia (visão do cliente, prioridades e o que vai para a banca). |
| Scrum Master | R. Gabriel | Cuida do processo: organiza as sprints, puxa a daily, tira impedimento do caminho e protege o time de mudança de escopo no meio da sprint. |
| Time de Desenvolvimento | Vitor, Michel, Wevergton, Marcos e Evelyn | Constrói o incremento: front-end, back-end, banco de dados, testes e conteúdo (visagismo, cortes, preços e fotos). |
| Stakeholder | Professor orientador | Fora do time Scrum: revisa o escopo, acompanha as entregas e dá o aceite de cada etapa na Sprint Review. |

## 3. Quadro da daily — as três perguntas

- O que eu entreguei desde a última daily? (o cartão que saiu de "Fazendo" para "Feito")

- O que eu vou pegar hoje? (o próximo cartão do Sprint Backlog)

- Tem algum impedimento? (falta de foto, dúvida de preço, acesso, teste que falha…)

## 4. A equipe do projeto e o papel de cada integrante

| Integrante | Papel no Scrum | Papel no projeto | O que fez no sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Matheus Moura | Product Owner | Marketing e visão do produto | Decidiu o que entrava em cada sprint (preços, pacote Dia do Noivo, hierarquia de acesso) e cuidou do repositório, dos merges e da arquitetura: servidor em Node puro, banco JSON e espelho no Supabase. |
| R. Gabriel | Scrum Master | Segurança e qualidade | Conduziu a daily e o quadro de tarefas, cobrou o "pronto" de cada entrega e ficou com segurança e testes: hash de senha com sal, bloqueio de força bruta, respostas 403 e a suíte que roda no npm test. |
| Vitor Camargo Pereira | Time de Desenvolvimento | Visagista | Trouxe o visagismo para o código: formato de rosto, simetria e volume viraram as regras que o simulador usa para recomendar o corte. |
| Michel Lima | Time de Desenvolvimento | Barbeiro — especialista do domínio | Validou o catálogo de cortes (degradê, social, tesoura) e os preços, e definiu o que é um corte "bem acabado" — critério de aceite do simulador e das fotos do site. |
| Wevergton Sousa | Time de Desenvolvimento | Barbeiro — testes com clientes | Levou o sistema para o balcão: testou cadastro e simulador com clientes reais, apontou os atritos de uso e ajudou a escrever as respostas do chat da Relo IA. |
| Marcos Rossa | Time de Desenvolvimento | Gerente de vendas — estoque | Dono do módulo de produtos: categorias, estoque mínimo e movimentações de entrada/saída; também cuidou do pacote Dia do Noivo e das ofertas. |
| Evelyn Coller | Time de Desenvolvimento | Designer de corte e interface | Olhar de design sobre a interface: paleta preto e ouro, hierarquia da tipografia, cartões de KPI e painel administrativo — bonito e legível para quem trabalha correndo. |
| Professor orientador | Stakeholder (fora do time Scrum) | Acompanhamento do TCC | Revisou o escopo, cobrou os artefatos (casos de uso, diagrama e cronograma) e participou da Sprint Review dando o aceite de cada etapa. |

## 5. As sprints do projeto

Cada sprint abaixo corresponde a entregas reais publicadas no repositório do projeto e registradas em ATUALIZACOES.md.

| Sprint | Período | Objetivo da sprint | Incremento entregue | Itens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 28/04 a 22/06 | Fundação do produto | Site institucional, preços premium, clube de assinatura, login, feedback e a primeira versão do simulador com reconhecimento facial. | 8 |
| S1 | 11/08 a 20/08 | Marca e identidade do sistema | Renomeação para Style Relo Barber, chat da Relo IA, painel administrativo inicial, área do cliente e página da equipe. | 5 |
| S2 | 08/09 a 14/09 | Banco de clientes e vitrine | Foto do Corte Style Relo, banco de clientes, área de administrador, aba Equipe e pacote Dia do Noivo (R$ 250). | 4 |
| S3 | 15/09 a 17/09 | Consertar o que a banca veria primeiro | Contadores da página inicial (45 min / R$ 45), tipografia dos números e limite de linhas do chat. | 3 |
| S4 | 18/09 a 28/09 | Testar IA generativa de imagem (cancelada depois) | Nano Banana/Gemini no simulador, estúdio de imagem e gestão de chave no painel. Cancelada na Sprint 7: dependia de serviço pago e não foi validada. | 4 |
| S5 | 29/09 a 06/10 | Painel profissional e banco de verdade | Painel premium com KPIs e gráficos SVG, estoque/manutenção/despesas no banco do servidor, cadastro do cliente gravando direto no banco e suíte de testes. | 5 |
| S6 | 07/10 a 15/10 | Acabamento de experiência | Menu igual em todas as páginas, pílula do Admin, faixa "Hoje na barbearia", cartões de KPI clicáveis, chip do admin e configuração do Supabase em "colar e salvar". | 5 |
| S7 | 16/10 (atual) | Fechar o escopo do TCC | Retirada da IA de imagem (com o simulador corrigido), hierarquia de acesso Usuário/Supervisor/Administrador e os artefatos do TCC: casos de uso, diagrama e este material de Scrum. | 4 |

## 6. Burndown do Product Backlog

| Sprint | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itens em aberto ao fim da sprint | 38 | 30 | 25 | 21 | 17 | 8 | 3 | 0 |
| Itens entregues na sprint | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |

Figura 2 — Burndown do projeto: 38 itens priorizados no Product Backlog, 8 sprints e 34 entregas publicadas (contagem a partir do histórico do repositório e do ATUALIZACOES.md). Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 7. Cerimônias como aconteceram no projeto

| Cerimônia | Como foi no projeto | Resultado prático |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Escolha dos cartões da sprint na segunda-feira, com o Product Owner priorizando o que a barbearia precisava. | Sprint Backlog com objetivo claro (ex.: "Sprint 5 — painel premium e cadastro no banco"). |
| Daily Scrum | 15 minutos por dia no grupo do time (formato assíncrono), com as três perguntas e atualização do quadro. | Impedimentos resolvidos no mesmo dia (foto que faltava, chave de API que não funcionou). |
| Sprint Review | Demonstração da versão funcionando — pelo navegador e com o servidor de pé — para o professor e a equipe da barbearia. | Aceite (ou pedido de ajuste) registrado no ATUALIZACOES.md e nas pull requests. |
| Retrospectiva | No fim de cada sprint: o que funcionou, o que atrapalhou e o que muda na próxima. | Decisões reais: parar de depender de API paga, criar a suíte de testes e padronizar o menu. |

## 8. Definition of Done (o que cada cartão precisa para entrar em "Feito")

- Funciona nas duas situações: com servidor (npm run serve) e sem servidor (site aberto pelo arquivo).

- Passou pelo npm test (banco, rotas, segurança e hierarquia de acesso) sem falhar.

- Respeita a hierarquia: cada rota nova tem a permissão declarada em permissoes.js e coberta por teste.

- Funciona no celular e no computador, com texto em português e erro que explica o motivo.

- Está documentado (README.md ou ATUALIZACOES.md) e publicado no GitHub.

## 9. Modelo de registro da daily (para usar no projeto)

| Data | Quem | Entregou desde a última daily | Vai pegar hoje | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __/__/2026 |  |  |  |  |
| __/__/2026 |  |  |  |  |
| __/__/2026 |  |  |  |  |

Barbearia Prumo · Style Relo Barber — TCC 2026 · Apêndice C (Daily Scrum)